РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От ________12.05.2017__________ № ___303____

г. Мглин

Об утверждении краткосрочного плана (2017-2019 годы) реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Мглинское городское поселение» Мглинского района

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Брянской области от 11 июня 2013 года № 40-3 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план (2017-2019 годы) реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Мглинское городское поселение» Мглинского района согласно приложения 1.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Мглинского района по адресу «www.mgladm.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Казеко А.Н.

Глава администрации района                                          А.А. Пущиенко

Исп. Подоляко М.Н.                                            Направить: 1. В дело

тел. 2-14-88                                                                               2. Отдел по жилищным вопросам (2 экз.)

Согласовано:

Заместитель главы администрации района                                                           А.Н. Казеко

Начальник отдела по жилищным вопросам

администрации района                                                                                            Л.А. Перлухина

Управляющий делами (руководитель аппарата)

администрации района                                                                                            А.В. Полоник

Приложение 1 к постановлению администрации Мглинского района от «___»________20___ г. №_____ «Об утверждении краткосрочного плана (2017-2019 годы) реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Мглинское городское поселение» Мглинского района

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН (2017 - 2019 годы)

реализации региональной программы

«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» на территории муниципального образования «Мглинское городское поселение» Мглинского района

- Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации краткосрочного плана

Целями краткосрочного плана (2017 - 2019 годы) реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» на территории муниципального образования «Мглинское городское поселение» Мглинского района в (далее - краткосрочный план) являются конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определение видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта.

Задачи краткосрочного плана:

- создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

- информирование населения о сроках проведения и объемах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домаx, включенных в краткосрочный план;

- снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов.

Ожидаемым итогом реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта одного многоквартирного дома общей площадью 1 196,20 кв. м.

Краткосрочный план сформирован на основании данных, предоставленных в установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области. Планируемые показатели реализации краткосрочного плана приведены в приложении 3.

2.Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых

в рамках краткосрочного плана

Общий объем финансирования краткосрочного плана составляет                                  2 870 627,76 рублей.

Объем долевого  финансирования проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, состоит из:

средств собственников помещений в МКД – 2 870 627,76 рублей.

Информация об объемах средств, направляемых на реализацию краткосрочного плана, приведена в приложении 2.

3. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

В рамках реализации краткосрочного плана в 2017-2019 годы при финансовой поддержке за счет собственников помещений в МКД запланировано проведение капитального ремонта двух многоквартирных домов общей площадью 1 196,20 кв. м.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному  ремонту в рамках реализации краткосрочного плана, приведен в приложении 1.

4. Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых определен статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также статьей 17 Закона Брянской области от 11 июня 2013 года № 40-3 (ред. от 06 марта 2014 года) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области».

Планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определялась в краткосрочных планах реализации региональной программы, утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, с учетом нормативной (предельной) стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, установленной в региональной программе.