ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СИМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МГЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2023 ПО 2040 ГОДЫ

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	5

1.1.	Анализ положения Симонтовского сельского поселения в структуре пространственной организации Брянской области	5

1.2.	Социально-экономическая характеристика сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории сельского поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	6

1.3.	Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	9

1.4.	Характеристика сети дорог Симонтовского сельского поселения, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог	9

1.5.	Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Симонтовском сельском поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)	18

1.6.	Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	19

1.7.	Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	19

1.8.	Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	20

1.9.	Анализ уровня безопасности дорожного движения	20

1.10.	Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	22

1.11.	Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Симонтовского сельского поселения	22

1.12.	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Симонтовского сельского поселения	23

1.13.	Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	23

РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ СИМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	25

2.1.	Прогноз социально-экономического и градостроительного развития	25

2.2.	Прогноз транспортного спроса Симонтовского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта	25

2.3.	Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	25

2.4.	Прогноз развития дорожной сети	26

2.5.	Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	27

2.6.	Прогноз показателей безопасности дорожного движения	28

2.7.	Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	28

РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА	29

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	30

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	31

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	34

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СИМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	35

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

.

| Наименование Программы | - Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области на период с 2023 по 2040 год (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 25.12. 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Мглинского района. Местонахождение: Брянская область, Мглинский район, г. Мглин. |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» 192283 г. СПб ул. Будапештская, д.95, к.1, кв.294 |
| Цели Программы | - создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; - повышение уровня безопасности движения; - улучшение качества дорог. |
| Задачи Программы | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Симонтовского сельского поселения |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: - протяженность отремонтированных дорог (ежегодно). Финансовые показатели: - финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно). Социально-экономические показатели: - доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий). |

- РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Анализ положения Симонтовского сельского поселения в структуре пространственной организации Брянской области

Территория Симонтовского сельского поселения расположена в юго-западной части Мглинского района и имеет смежные границы:

- на северо-востоке - с Мглинским городским поселением;

- на юго-востоке - с Ветлевским сельским поселением;

- на юге – с Унечским муниципальным районом;

- на юго-западе - с Суражским муниципальным районом;

- на северо-западе - с Краснокосаровским сельским поселением

Границы Симонтовского сельского поселения установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Территория поселения вытянута с севера на юг на 19 км. С запада на восток на                         19,5 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 23602,0471 га ± 5377 м2, численность населения по состоянию 01.01.2023 г. составляет                    2456 человек.

В состав Симонтовского сельского поселения входят 34 населённых пункта:                               с. Симонтовка, п. Зеленый Гай, п. Мглинщина, п. Новая Жизнь, п. Первое Мая, Беловодка, поселок Борщов, поселок Красный Источник, поселок Московский, село Нетяговка, поселок Семеновка, село Соколовка, деревня Бурчак, поселок Дунаевщина, деревня Зимодровка, поселок Новая Жизнь, деревня Черноводка, поселок Борец, деревня Войтовка, деревня Конопаковка, деревня Лайковка, деревня Помазовка, поселок Резуновщина, с. Высокое,                     с. Великая Дуброва, п. Заречье, п. Нижняя Дуброва, п. Разгонов, п. Зеленая Роща, п. Красная Ковалиха, п. Ленинский Уголок, п. Передовик, п. Прогресс, с. Шеверды общей площадью 1575,71 га.

Административным центром Симонтовского сельского поселения является                              с. Симонтовка. Село расположено в 3,5 км от центра района г. Мглин.

Транспортная инфраструктура Симонтовского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом.

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог регионального значения «Мглин-Сураж», «Унеча-Мглин», автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

  - Социально-экономическая характеристика сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории сельского поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Динамика численности населения и его возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Мглинского муниципального района в целом, так и Симонтовского сельского поселения в частности.

Показатели естественного движения населения демонстрируют процесс естественной убыли населения, миграционные процессы только усиливают естественное снижение численности населения.

По состоянию на 01.01.2023г. согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации численность постоянного населения Симонтовского сельского поселения составила 2456 человек.

Таблица 1

Демографические показатели Симонтовского сельского поселения (на 1 января соответствующего года)

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения, тыс.чел. | 3067 | 2989 | 2903 | 2835 | 2743 | 2710 | 2645 | 2594 | 2561 | 2518 |
| 2 | Родившихся, всего | 27 | 25 | 27 | 24 | 21 | 15 | 14 | 17 | 14 | 12 |
| 3 | Число умерших, всего | 65 | 63 | 66 | 64 | 55 | 54 | 52 | 53 | 58 | 59 |
| 4 | Число умерших, на тыс.жителей | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| 5 | Число прибывших жителей, всего | 78 | 75 | 69 | 57 | 76 | 63 | 66 | 69 | 67 | 71 |
| 6 | Число выбывших жителей, всего | 115 | 123 | 98 | 109 | 75 | 89 | 79 | 66 | 66 | 67 |

Население территории можно распределить на следующие группы:

моложе трудоспособного возраста - 403 чел. (16%);

трудоспособного возраста -1423 чел (56,5%);

старше трудоспособного возраста - 692 чел (27,5%).

Таблица 2

Половозрастная структура населения Симонтовского сельского  поселения, на 1 января соответствующего года

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, %% | 474 | 460 | 445 | 439 | 428 | 421 | 412 | 398 | 409 | 403 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте, %% | 1644 | 1625 | 1596 | 1549 | 1506 | 1494 | 1511 | 1458 | 1442 | 1423 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, %% | 949 | 904 | 862 | 847 | 809 | 795 | 787 | 738 | 710 | 692 |

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Симонтовского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают их жизнедеятельность, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач местного значения, достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах населенных пунктов сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, а также является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Симонтовского сельского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. В будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту и напрямую зависит от объемов финансирования, стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Симонтовского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной деятельности в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать мероприятия по ремонту и содержанию существующих участков улично-дорожной сети, исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо - и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Основным направлением развития дорожной сети будет являться обеспечение транспортной доступности, повышение качества и безопасности существующей дорожной сети.

Транспортная инфраструктура Симонтовского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом.

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог регионального значения «Мглин-Сураж», «Мглин-Унеча», автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы Симонтовского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы, несоответствия состояния дорог местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи муниципального образования с другими регионами осуществляются одним видом транспорта–автомобильным.

Автомобильный транспорт

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог регионального значения «Мглин-Сураж», «Мглин-Унеча», автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

Уровень автомобилизации Брянской области согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации составляет 213,6 автомобилей на 1000 жителей.

Железнодорожный транспорт

Связь Симонтовского сельского поселения с другими сельскими поселениями с помощью железнодорожного транспорта не осуществляется

Водный транспорт

На территории Симонтовского сельского поселения водный транспорт отсутствует.

Воздушный транспорт

На территории Симонтовского сельского поселения воздушные перевозки не осуществляются.

  - Характеристика сети дорог Симонтовского сельского поселения, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из:

- автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

- автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- улично-дорожной сети населенных пунктов.

Характеристика автодорог регионального и местного значения Симонтовского сельского поселения в соответствии с информацией КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» представлена в таблице.

Таблица 3

Характеристика автомобильных дорог регионального и местного значения

Симонтовского сельского поселения

| Индекс дороги | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональное значение |  |  |  |  |
| 16-1 | Мглин-Сураж | 3,67 | 4 | асфальтобетон |
| 27-3 | Унеча – Мглин | 6,63 | 3 | асфальтобетон |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 10,3 |  |  |
| Местное значение |  |  |  |  |
|  | Симонтовка – Первое Мая | 0,57 | 5 | н/д |
|  | Симонтовка – Шеверды | 1,52 | 5 | н/д |
|  | «Симонтовка – Шеверды» - Первое Мая | 0,6 | 5 | н/д |
|  | Мглинщина - Резуновщина | 4,19 | 5 | н/д |
|  | «Мглинщина - Резуновщина» - Зелёный Гай | 0,6 | 5 | н/д |
| 16-4 | «Унеча-Мглин» - Бурчак | 9,15 | 4 | асфальтобетон |
|  | Бурчак – Новая Жизнь | 1,66 | 5 | н/д |
|  | Бурчак – Дунаевщина | 0,96 | 5 | н/д |
|  | Бурчак – Дунаевщина (через д. Зимодровка) | 2,41 | 5 | н/д |
|  | Борец - Помазовка | 0,93 | 5 | н/д |
|  | Борец - Лайковка | 1,14 | 5 | н/д |
|  | Лайковка - Войтовка | 1,35 | 5 | н/д |
|  | Соколовка - Войтовка | 0,39 | 5 | н/д |
|  | «Унеча – Мглин» - Конопаковка | 1,29 | 5 | н/д |
|  | «Унеча – Мглин» - Резуновщина | 1,62 | 5 | н/д |
|  | Резуновщина - Мглинщина | 1,42 | 5 | н/д |
| 16-5 | «Мглин-Сураж»- Беловодка | 1,45 | 4 | асфальтобетон |
| 16-18 | Мглин - Нетяговка | 2,33 | 4 | щебень |
|  | Беловодка - Борщов | 0,59 | 5 | н/д |
|  | Борщов – Нетяговка | 1,85 | 5 | н/д |
|  | Нетяговка – Ясная Поляна | 2,09 | 5 | н/д |
|  | Ясная Поляна - Московский | 0,49 | 5 | н/д |
|  | Ясная Поляна - Семеновка | 0,76 | 5 | н/д |
|  | «Унеча-Мглин» - Великая Дуброва | 6,5 | 5 | асфальтобетон |
|  | Заречье – В. Дуброва | 1,37 | 5 | н/д |
|  | В. Дуброва- Н. Дуброва | 4,25 | 5 | н/д |
|  | Высокое - В. Дуброва | 3,35 | 5 | н/д |
|  | Высокое – Ленинский Уголок | 0,74 | 5 | н/д |
|  | Ленинский Уголок-Прогресс | 0,75 | 5 | н/д |
|  | Ленинский Уголок- Передовик | 0,80 | 5 | н/д |
|  | Высокое - Шеверды | 2,82 | 5 | н/д |
|  | Высокое - Симонтовка | 2,62 | 5 | н/д |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 62,56 |  |  |

Таблица 4

Характеристики улично-дорожной сети Симонтовского сельского поселения

| Полное наименование предприятия, в собственности которого находится объект | Адрес автомобильной дороги | Наименование объекта | Площадь - м2; протяженность - м; | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Симонтовское поселение | пос. Беловодка, ул. Дачная | плиты | 550 | 1980 | 550 |
| Симонтовское поселение | пос. Беловодка, ул. Луговая | щебень | 590 | 1980 | 590 |
| Симонтовское поселение | с.Нетяговка, ул.Советская | щебень | 260 | 1980 | 260 |
| Симонтовское поселение | пос.Борщов | щебень | 600 | 1980 | 600 |
| Симонтовское поселение | пос. Беловодка, ул. Садовая | грунт | 400 | 1980 | 400 |
| Симонтовское поселение | пос. Беловодка, ул. Луговая | грунт | 390 | 1980 | 390 |
| Симонтовское поселение | с.Нетяговка, ул.Центральная | грунт | 500 | 1980 | 500 |
| Симонтовское поселение | с.Нетяговка, ул.Молодежная | грунт | 500 | 1980 | 500 |
| Симонтовское поселение | с.Нетяговка, ул.Советская | грунт | 1240 | 1980 | 1240 |
| Симонтовское поселение | с.Нетяговка, ул.Заречная | грунт | 400 | 1980 | 400 |
| Симонтовское поселение | с.Нетяговка, ул.Кольцевая | грунт | 1000 | 1980 | 1000 |
| Симонтовское поселение | с.Нетяговка, ул.Октябрьская | грунт | 500 | 1980 | 500 |
| Симонтовское поселение | с.Нетяговка, ул.Полевая | грунт | 400 | 1980 | 400 |
| Симонтовское поселение | с.Нетяговка, пер.Школьный | грунт | 200 | 1980 | 200 |
| Симонтовское поселение | с.Нетяговка, пер.Луговой | грунт | 370 | 1980 | 370 |
| Симонтовское поселение | п. Красный Источник | грунт | 1300 | 1980 | 1300 |
| Симонтовское поселение | пос.Борщов | грунт | 600 | 1980 | 600 |
| Симонтовское поселение | пос. Семеновка | грунт | 1000 | 1980 | 1000 |
| Симонтовское поселение | пос. Московский | грунт | 1000 | 1980 | 1000 |
| Симонтовское поселение | с.Нетяговка, Московский, Семеновка | грунт | 3600 | 1980 | 3600 |
| Симонтовское поселение | п.борщов- с. Нетяговка | грунт | 670 | 1980 | 1500 |
| Симонтовское поселение | п.борщов- с. Нетяговка дорога на кладбище | щебень | 830 |  |  |
| Симонтовское поселение | с.Нетяговка- Красный Источник | грунт | 1500 | 1980 | 1500 |
| Симонтовское поселение | п. Беловодка- п. Борщов | грунт | 1000 | 1980 | 1000 |
| ИТОГО: Симонтовское поселение |  |  | 19400 |  | 19400 |
| Симонтовское поселение | с. Высокое, ул. Цветочная | асфальт | 1000 | 1984 | 1000 |
| Симонтовское поселение | с. Высокое, ул.Цветочная | грунт | 500 | 1984 | 500 |
| Симонтовское поселение | с. Высокое, ул. Восточная | грунт | 880 | 1984 | 1000 |
| Симонтовское поселение | с. Высокое, ул. Восточная | щебень | 120 |  |  |
| Симонтовское поселение | с. Высокое, ул. Набережная | грунт | 1250 | 1984 | 1250 |
| Симонтовское поселение | с. Высокое, 1пер. Набережный | грунт | 200 | 1984 | 200 |
| Симонтовское поселение | с. Высокое, 2пер. Набережный | грунт | 100 | 1984 | 100 |
| Симонтовское поселение | с. Высокое, 3пер. Набережный | грунт | 200 | 1984 | 200 |
| Симонтовское поселение | с. Высокое, 4пер. Набережный | грунт | 200 | 1984 | 200 |
| Симонтовское поселение | с. Высокое, 5пер. Набережный | грунт | 200 | 1984 | 200 |
| Симонтовское поселение | с. Высокое, ул. Виноградная | щебень | 150 | 1984 | 140 |
| Симонтовское поселение | с. Высокое, ул. Дачная | грунт | 700 | 1984 | 700 |
| Симонтовское поселение | с. Шеверды | асфальт | 1700 | 1984 | 1700 |
| Симонтовское поселение | с. Шеверды, ул. Центральная | щебень | 200 | 1984 | 200 |
| Симонтовское поселение | с. Шеверды, 1 пер. Центральный | грунт | 350 | 1984 | 350 |
| Симонтовское поселение | с. Шеверды, 2 пер. Центральный | грунт | 150 | 1984 | 150 |
| Симонтовское поселение | с. Шеверды, ул. Московская | асфальт | 800 | 1984 | 800 |
| Симонтовское поселение | с. Шеверды, ул. Московская | грунт | 300 | 1984 | 300 |
| Симонтовское поселение | с. Шеверды, пер. Московский | грунт | 200 | 1984 | 200 |
| Симонтовское поселение | с. Шеверды, ул. Озерная | грунт | 1000 | 1984 | 1000 |
| Симонтовское поселение | с. Шеверды, ул. Южная | грунт | 1500 | 1984 | 1500 |
| Симонтовское поселение | пос. Прогресс, ул. Лесная | грунт | 3800 | 1984 | 3800 |
| Симонтовское поселение | пос. Ленинский Уголок,ул. Садовая | грунт | 1500 | 1984 | 1500 |
| Симонтовское поселение | пос.Передовик, ул. Луговая | грунт | 2100 | 1984 | 2100 |
| Симонтовское поселение | с. Великая Дуброва, ул. Первомайская | грунт | 1000 | 1984 | 1000 |
| Симонтовское поселение | с. Великая Дуброва, ул. Центральная | асфальт | 1400 | 1984 | 1400 |
| Симонтовское поселение | с. Великая Дуброва, ул. Советская | асфальт | 300 | 1984 | 300 |
| Симонтовское поселение | с. Великая Дуброва, ул. Советская | грунт | 300 | 1984 | 300 |
| Симонтовское поселение | с. Великая Дуброва, ул. Молодежная | асфальт | 1700 | 1984 | 1700 |
| Симонтовское поселение | с. Великая Дуброва, ул. Молодежная | грунт | 600 | 1984 | 600 |
| Симонтовское поселение | с. Великая Дуброва, ул. Школьная | грунт | 1000 | 1984 | 1000 |
| Симонтовское поселение | с. Великая Дуброва, ул. Весенняя | грунт | 1000 | 1984 | 1000 |
| Симонтовское поселение | с. Великая Дуброва, ул. Колхозная | грунт | 1000 | 1984 | 1000 |
| Симонтовское поселение | с. Великая Дуброва, ул. Ольховая | грунт | 1000 | 1984 | 1000 |
| Симонтовское поселение | пос. Заречье, ул. Заречная | грунт | 3700 | 1984 | 3700 |
| Симонтовское поселение | пос. Нижняя Дуброва, ул. Садовая | грунт | 2900 | 1984 | 2900 |
| Симонтовское поселение | пос. Разгонов, ул. Лесная | грунт | 1500 | 1984 | 1500 |
| Симонтовское поселение ИТОГО |  |  | 36500 |  | 36490 |
| Симонтовское поселение | с.Симонтовка, ул.Чернобыльская | грунт | 1000 | 1984 | 1000 |
| Симонтовское поселение | с.Симонтовка, ул.Молодежная | асфальт | 1000 | 1980 | 1000 |
| Симонтовское поселение | с.Симонтовка, ул.Цветочная | грунт | 1200 | 1978 | 1200 |
| Симонтовское поселение | с.Симонтовка, ул.Морозовка | асфальт | 400 | 1970 | 400 |
| Симонтовское поселение | с.Симонтовка, ул.Морозовка | щебень | 1100 | 1970 | 1100 |
| Симонтовское поселение | с.Симонтовка, ул.Школьная | асфальт | 1000 | 1973 | 1000 |
| Симонтовское поселение | с.Симонтовка, ул.Заречная | щебень | 1500 | 1982 | 1500 |
| Симонтовское поселение | с.Симонтовка, ул.Сухаревка | щебень | 1300 | 1984 | 1300 |
| Симонтовское поселение | с.Симонтовка, ул.Профинтерна | щебень | 1520 | 1980 | 1000 |
| Симонтовское поселение | с.Симонтовка, ул.Профинтерна | грунт | 2780 | 1980 | 2900 |
| Симонтовское поселение | пос. Мглинщина, ул. Мглинщина | грунт | 2200 | 1975 | 2200 |
| Симонтовское поселение | пос.Зеленый Гай, ул. Зеленый Гай | грунт | 2000 | 1975 | 2000 |
| Симонтовское поселение | п.Новая Жизнь, ул. Новая Жизнь | асфальт | 300 | 1978 | 300 |
| Симонтовское поселение | п.Новая Жизнь, ул. Новая Жизнь | грунт | 1200 | 1975 | 1200 |
| Симонтовское поселение | пос. Первое Мая | грунт | 1200 | 1975 | 1200 |
| Симонтовское поселение | а/д Мглин-Сураж- Мглинщина | грунт | 1500 | 1970 | 1500 |
| Симонтовское поселение | Мглинщина- Зеленый Гай | грунт | 2400 | 1970 | 2400 |
| Симонтовское поселение | с. Симонтовка- п. Первое мая | грунт | 600 | 1970 | 600 |
| Симонтовское поселение | с. Симонтовка- п. Зеленый Гай | грунт | 3000 | 1970 | 3000 |
| Симонтовское поселение | п. Новая Жизнь- п. Первое Мая | грунт | 1500 | 1970 | 1500 |
| Симонтовское поселение ИТОГО |  |  | 28700 |  | 28700 |
| Симонтовское поселение | с. Соколовка, ул. Приозерная | грунт | 700 | 1980 | 500 |
| Симонтовское поселение | с. Соколовка, ул. Приозерная | щебень | 800 | 1980 | 1000 |
| Симонтовское поселение | с. Соколовка, ул. Новая | щебень | 1000 | 1980 | 1000 |
| Симонтовское поселение | д. Войтовка | грунт | 1500 | 1980 | 1800 |
| Симонтовское поселение | д. Войтовка | щебень | 300 | 1980 | 300 |
| Симонтовское поселение | пос. Резуновщина | грунт | 1300 | 1980 | 1500 |
| Симонтовское поселение | пос. Резуновщина | щебень | 1200 | 1980 | 1000 |
| Симонтовское поселение | д. Помазовка | грунт | 1500 | 1980 | 1500 |
| Симонтовское поселение | д. Лайковка | грунт | 1000 | 1980 | 1000 |
| Симонтовское поселение | д. Бурчак, ул. Советская | грунт | 1000 | 1980 | 1000 |
| Симонтовское поселение | д. Бурчак, ул. Лесная | асфальт | 200 | 1980 | 200 |
| Симонтовское поселение | д. Бурчак, ул. Лесная | грунт | 800 | 1980 | 800 |
| Симонтовское поселение | д. Черноводка, ул.Школьная | грунт | 1350 | 1980 | 1400 |
| Симонтовское поселение | д. Черноводка, ул.Школьная | щебень | 850 | 1980 | 800 |
| Симонтовское поселение | д. Черноводка, ул.Заречная | грунт | 900 | 1980 | 900 |
| Симонтовское поселение | д. Черноводка, ул.Заречная | щебень | 500 | 1980 | 500 |
| Симонтовское поселение | д. Зимодровка | грунт | 800 | 1970 | 800 |
| Симонтовское поселение | п. Новая Жизнь | грунт | 1600 | 1970 | 1600 |
| Симонтовское поселение | д. Бурчак- п. Новая Жизнь | грунт | 2000 | 1970 | 2000 |
| Симонтовское поселение | д. Бурчак- п. Зимодровка | щебень | 1600 | 1970 | 1600 |
| Симонтовское поселение | д. Бурчак- п. Зимодровка | асфальт | 100 | 1970 | 100 |
| Симонтовское поселение | д. Черноводка- д. Лайковка | грунт | 1900 | 1970 | 1900 |
| Симонтовское поселение | д. Бурчак- п. Дунаевщина | грунт | 1200 | 1970 | 1200 |
| Симонтовское поселение | а/дорога Унеча- Мглин-п. Резуновщина | щебень | 700 | 1970 | 700 |
| Симонтовское поселение | с. Соколовка- д. Помазовка | грунт | 1800 | 1970 | 1800 |
| Симонтовское поселение ИТОГО |  |  | 26600 |  | 26600 |

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой,	пятой	категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов Симонтовского сельского поселения. В соответствии с ГОСТ Р52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией V.

Для V категории предусматривается количество полос – 1, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внимание как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации автомобилей:

- потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;

- продукты истирания шин и тормозов;

- шумовое загрязнение окружающей среды;

- материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт является перемещающимся в пространстве источником выбросов продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окислы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Оксид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту, которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболеваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вызывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной единицы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1:4, 4:1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый и холодный – соотношение составит 1:1,1:1,3 соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосредственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях, они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологическую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разрушения изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий. При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.

Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокринной и сердечно- сосудистой системы, изменения ритма и частоты сердечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасности в схеме автотранспорта являются ДТП (ущерб от ДТП). Экономические потери в каждом секторе экономики:

Сектор общественных финансов:

- расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.

- расходы пенсионного фонда РФ (пособия по потере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение, ежемесячные денежные выплаты).

- расходы фонда социального страхования РФ (расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа, выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступлений с единого социального налога).

- расходы фонда обязательного медицинского страхования РФ.

Рыночный сектор:

- потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов,

- издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных средств,

- неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств,

- потери доходов в связи с не укомплектованностью штата, из-за временной нетрудоспособности или гибели работника.

Сектор домашних хозяйств:

- потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества,

- потери заработной платы пострадавшего в ДТП,

- расходы на платные медицинские услуги,

- дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Несмотря на то, что администрация Мглинского муниципального района в последние годы уделяет большое внимание развитию и совершенствованию транспортной инфраструктуры, улучшению качества их содержания, эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети, в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ.

При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Проведенный анализ эффективности работ по текущему ремонту и ремонту путем замены верхнего слоя покрытия показывает, что при объеме работ, превышающем 20% от общей площади покрытия, текущий ремонт является неэффективным.

Основными недостатками улично-дорожной сети являются:

- улицы и дороги не везде имеют асфальтобетонное покрытие;

- наблюдается износ дорожной одежды проезжей части;

- дефекты и недостаточная оснащенность дорог знаками, разметкой и другими устройствами, обеспечивающими безопасность движения;

- неудовлетворительное состояние или отсутствие водоотвода и вертикальной планировки;

- частичное отсутствие или износ тротуаров и бордюрного камня вдоль проезжей части в границах населенного пункта;

- недостаточная освещенность некоторых участков улично-дорожной сети или её полное отсутствие;

- не соответствие фактических параметров улиц и дорог нормативным требованиям;

- отсутствие благоустроенных пешеходных, велосипедных дорог и велосипедных парковок.

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Симонтовском сельском поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Уровень автомобилизации Брянской области согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации составляет 213,6 автомобилей на 1000 жителей. Данные по уровню автомобилизации Симонтовского сельского поселения отсутствуют.

Парковочные места имеются у объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций. Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных земельных участках граждан.

Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП    2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

- станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей;

- парковочные места следует проектировать из расчета 25 машино-мест на 1000 жителей.

  - Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирские перевозки на территории Симонтовского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом. Автобусными пассажироперевозками занимается предприятие ИП Щигарцов Геннадий Владимирович.

По территории Симонтовского сельского поселения проходят 5 автобусных маршрута, характеристика которых представлена в таблице ниже.

Таблица 5

Характеристика автобусных маршрутов, проходящих по территории

Симонтовского сельского поселения

| № п/п | Маршрут | № маршрута | Длина маршрута | Время проезда между конечными пунктами | Кол-во автобусов на маршруте | Перевезено пассажиров, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мглин - Унеча | 101 | 32 | 1-00 | 2 | 101,4 |
| 2 | Мглин – Дуброва | 120 | 26,2 | 1-00 | 1 | 5,2 |
| 3 | Мглин – Шеверды | 126 | 16 | 0-30 | 1 | 17,7 |
| 4 | Мглин – Сураж | 128 | 43 | 1-25 | 1 | 56,6 |
| 5 | Мглин – Бурчак | 103 | 16 | 0-30 | 1 | 5,2 |

Автобусные остановки (остановочные пункты) расположены в населенных пунктах и вне населенных пунктов по маршруту. Остановочные пункты оборудованы пассажирскими павильонами.

Передвижение по территории населенных пунктов поселения и между населенными пунктами также осуществляется с использованием личного автомобильного транспорта.

  - Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

В Симонтовском сельском поселении велосипедные дорожки отсутствуют, строительство велосипедных дорожек не планируется, в связи с отсутствием финансирования Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

На территории Симонтовского сельского поселения для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары частично с твердым покрытием, частично с грунтовым покрытием. В местах, где отсутствуют тротуарные дорожки, пешеходное движение происходит, в основном, по проезжим частям улиц.

  - Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Движение грузовых транспортных средств на территории Симонтовского сельского поселения организовано по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения «Мглин-Сураж», «Мглин-Унеча». Основные маршруты движения грузовых потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по городским дорогам, а также по центральным улицам.

Грузовой транспорт, осуществляющий свое движение по улично-дорожной сети муниципального образования, является одним из основных источников негативных факторов, таких как: загрязнение атмосферного воздуха, повышенный уровень шума, разрушение дорожного покрытия, увеличение дорожно-транспортных происшествий. С целью снижения негативных факторов необходима эффективная организация движения грузового транспорта.

Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения выполняются в рамках муниципальных контрактов, заключаемых ежегодно администрацией Мглинского муниципального района с подрядными организациями. В целом оценку работы дорожных служб можно охарактеризовать как удовлетворительную.

  - Анализ уровня безопасности дорожного движения

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (розливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога регионального значения.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью необходимо постоянно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Основными причинами совершения ДТП с тяжкими последствиями являются:

- несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям,

- нарушение скоростного режима,

- нарушение правил обгона,

- нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

В рамках реализации Программы Симонтовского сельского поселения на аварийно-опасных участках необходимо устанавливать дорожные знаки в соответствии с выданными предписаниями органами надзора. Схема установки новых дорожных знаков, форма, цвета раскраски приняты в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно- целевого метода позволит добиться:

- координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы.

Реализация Программы позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ,

- обеспечить безопасность дорожного движения;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

  - Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Загрязнение атмосферы

Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума

Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит главным источником бытового шума. На территории Симонтовского сельского поселения используется только автомобильный транспорт.

Снижение двигательной активности

Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем, как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз, вызывает депрессию.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

  - Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Симонтовского сельского поселения

Основными приоритетами развития транспортного инфраструктуры сельского поселения должны стать:

В первую очередь:

- расширение	основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети.

На расчётный срок:

- дальнейшая интеграция в транспортную инфраструктуру Симонтовского сельского поселения;

- упорядочение улично-дорожной сети в поселении, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

- строительство новых главных и основных автодорог;

- строительство пешеходных пространств (зоны отдыха, тротуары) для организации системы пешеходного движения в поселении;

Развитие транспорта на территории сельского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

  - Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Симонтовского сельского поселения

Основными	документами,	определяющими	порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 «О правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Генеральный план Симонтовского сельского поселения Мглинского района.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Брянской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

  - Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование транспортной инфраструктуры осуществляется из федерального, регионального и местного бюджета. Администрация Мглинского муниципального района за счет средств местного бюджета и межбюджетных трансферов обеспечивает содержание и текущий ремонт дорог местного значения.

Постановлением Правительством Брянской области от 27.12.2018 № 731-п утверждена государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области». Программой не предусмотрены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, расположенных в границах Симонтовского сельского поселения.

Администрация Мглинского муниципального района может принять участие в указанной программе согласно требованиям, установленным Правительством Брянской области.

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения создан муниципальный дорожный фонд Мглинского муниципального района. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).  Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда направляются на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ СИМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Прогноз социально-экономического и градостроительного развития

В период реализации Программы прогнозируется небольшой рост численности населения к 2040 году, который составит 5% от численности населения на 01.01.2023 год. Планируется увеличение жилищного фонда к 2040 году.

Размеры территорий для нового строительства в целях размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, улично – дорожной сети, мест общего пользования определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в               СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Структура объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения Симонтовского сельского поселения определена генеральным планом Симонтовского сельского поселения в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». На картографических материалах в составе генерального плана Симонтовского сельского поселения подробно указаны существующие и планируемые функциональные зоны. На картах градостроительного зонирования в составе правил землепользования и застройки Симонтовского сельского поселения указаны зоны для развития улично-дорожной сети и зоны объектов автомобильного транспорта.

  - Прогноз транспортного спроса Симонтовского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

Относительно стабильная демографическая ситуация в поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Симонтовского сельского поселения не планируется.

При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

В связи с отсутствием крупных предприятий на территории поселения интенсивность грузового транспорта незначительная и на расчетный срок сильно не изменится.

  - Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не несет существенных изменений. Основным видом транспорта остается - автомобильный.

Воздушные перевозки на территории поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории поселения отсутствует.

Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

Количество пассажирского транспорта увеличивать не планируется.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Для обеспечения дальнейшего развития Мглинскому району, необходимо уделить внимание строительству новых транспортных коммуникаций, в т.ч. использовать существующую заброшенную насыпь под железнодорожные пути, проходящую от Унечского района через весь Мглинский район до Клетнянского района, для устройства железнодорожной связи между указанными территориями. Это позволит осуществлять устройство логистических комплексов, что положительно повлияет на экономику Мглинского района.

  - Прогноз развития дорожной сети

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- увеличение	доли	муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожного фонда;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период, отставание в выполнении ремонтных работ сети автомобильных дорог общего пользования и достижение запланированных в Программе величин показателей.

  - Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке.

К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости. В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

Расчет уровня автомобилизации Брянской области выполнен в зависимости от изменения уровня автомобилизации (количество автомобилей на 1000 жителей) за период 2013 - 2021 г.г. Для подсчета прогнозируемого уровня автомобилизации принята аналитическая линейная функция экстраполяции. Она применяется при допущении условий постоянного прироста (или убыли), и её уравнение имеет следующий вид:

N t = N o (1 + k t),

где N t – уровень автомобилизации через t лет;

N o – уровень автомобилизации на 2021 год;

k – коэффициент среднегодового прироста уровня автомобилизации

t – период прогнозирования

Таблица 6

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения [1] | 139,3 | 166,6 | 186,8 | 192,6 | 199,3 | 208,4 | 202,3 | 202,4 | 206,6 | 211,7 |
| Годовой прирост уровня автомобилизации |  | 27,3 | 20,2 | 5,8 | 6,7 | 9,1 | -6,1 | 0,1 | 4,2 | 5,1 |
| Коэффициент годового прироста уровня автомобилизации |  | 0,196 | 0,121 | 0,031 | 0,035 | 0,046 | -0,029 | 0,000 | 0,021 | 0,025 |
| Коэффициент среднегодового прироста уровня автомобилизации | k = (0,196+0,121+0,031+0,035+0,046-0,029+0,021+0,025)/9=0,0496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[1] – по данным Росстата

Таким образом, уровень автомобилизации Брянской области на среднесрочную перспективу (2030 год) составляет:

N 2030 = 211,7(1+0,0496*9)=306 автомобилей на 1000 жителей.

Указанный уровень автомобилизации для поселения уменьшен на 20%, Количество автомобилей на расчетный период должно составить 612 единиц.

  - Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В перспективе возможно ухудшение безопасности дорожного движения из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со  стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации , необходимо:

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов поселения;

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования – установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения - благоприятный.

  - Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия Программы не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности, в связи с чем усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для	снижения	вредного	воздействия	автомобильного	транспорта	на окружающую среду необходимо обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

- РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Симонтовского сельского поселения необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, было разработано 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1(базовый), вариант 2 (умеренно- оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития Поселения.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный).

На 	территории Симонтовского сельского поселения предполагается  проведение более 	активной политики, направленной	 на 	снижение негативных последствий, 	связанных 	с ростом геополитической напряженности, и создание	условий для более 	устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения  дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности,	предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание	условий для более устойчивого долгосрочного роста.	Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Таблица 7

Нормативные межремонтные сроки по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог

| Вид работ и тип покрытия | Категории дорог |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Капитальный ремонт | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Ремонт с асфальтобетонным покрытием | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Ремонт с переходным типом покрытия | - | - | 4 | 6 | 8 |

- РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Симонтовского о сельского поселения, а также внебюджетные источники.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог, мостов по реализации Программы, формируется администрацией Симонтовского сельского поселения, по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

В соответствии с положения проекта генерального плана Симонтовского сельского поселения, в соответствии с решениями схемы территориального планирования Мглинского района, в целях улучшения качества транспортных связей между населенными пунктами и внешними автодорогами на территории поселения предусмотрена реконструкцию автодорог  регионального значения «Мглин - Сураж», «Унеча - Мглин», а также строительство участка автодороги местного значения «Симонтовка – «Мглин – Унеча» (через Мглинщину)» V технической категории, автодороги местного значения «Унеча-Мглин» - Бурчак, а также строительство участка автодороги местного значения «Вспомогательная школа - Соколовка (через д. Войтовка)» IV технической категории.

- РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Оценка объемов капитальных затрат на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории сельского поселения, произведена на основании Нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 27.11.2017 г. N 602-п.

В случае предоставления средств из районного или областного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт автомобильных дорог, в соответствии с законом Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, целевые показатели Программы подлежат уточнению (корректировке). Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части районного бюджета. Финансирование мероприятий Программы осуществляться исходя из реальных возможностей бюджета на текущий финансовый год.

Конкретные исполнители программных мероприятий, поставщики будут определяться на конкурсной основе в соответствии с федеральным законодательством.

Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения представлена в таблице ниже.

Таблица 8

Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству автодорог местного значения муниципального района

| Наименование автодороги | Статус (значение) | Техническая категория | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Годы реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в том числе | За счет средств Федерального бюджета | За счет средств регионального бюджета | За счет средств местного бюджета | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028-2040гг. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Симонтовка – «Мглин – Унеча» (через Мглинщину) | Местного значения муниципального района | IV | 56353,6 | - | 45082,8 | 11270,8 | - | - | - | 56353,6 | - | - |
| «Унеча-Мглин» - Бурчак | Местного значения муниципального района | IV | 9051,6 | - | 7241,3 | 1810,3 | - | - | - | - | 9051,6 | - |
| «Вспомогательная школа - Соколовка (через д. Войтовка)» | Местного значения муниципального района | IV | 28614,8 | - | 22891,8 | 5723 | - | - | - | - | - | 28614,8 |
| Всего |  |  | 94020 | - | 75215,9 | 18804,1 | - | - | - | 56353,6 | 9051,6 | 28614,8 |

- РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов. Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации Программы проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (95%);

- удовлетворительный (75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения;

- анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Мглинского муниципального района по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации Мглинского муниципального района.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

- построено автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км;

- отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, %;

- доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП.

- РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СИМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Брянской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;

- условий, порядка и правил утвержденных федеральными, региональными и муниципальными	нормативными	правовыми	актами. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с утвержденным планом.

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

Разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры сельских поселений относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050).

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов. Программа имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Брянской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.